Citrix XenDesktop测试报告                                         

xxx
Citrix XenDesktop桌面虚拟测试报告
XXX
201X年XX月

	文档历史记录

	日期
	人员
	内容

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


目
录
41
测试背景


42
ＰＯＣ测试构架


53
测试环境介绍


54
测试目的


55
人员分工


66
测试计划


77
测试内容及结果记录


77.1
功能测试


87.2
桌面虚拟化的管理测试





1 测试背景
为满足xxx业务发展的需求，xxx采用citrix XenApp应用虚拟化平台作为应用发布系统，由于部分业务系统不支持在Windows Server服务器操作系统上运行，为满足业务的需求，现计划采用citrix xendesktop桌面虚拟化技术作为技术解决方案。 

Citrix  XenDesktop桌面虚拟化技术将用户桌面进行发布，其发布的桌面支持Win XP,Win Vista, Win 7等个人操作系统，其核心技术仍采用citrix ICA技术。
本次ＰＯＣ测试主要测试Citrix xendesktop在功能、用户体验、带宽占用、系统管理等方面，以验证citrix XenDesktop是否满足xxx业务发布的需求。
2 ＰＯＣ测试构架

本次测试只测试xendesktop的标准架构，不测试Xendesktop PVS工作模式；详细测试网络拓扑如下：[image: image1.jpg]AL B fmemmn





3 测试环境介绍

本次测试的主机，由平安提供4台vmware虚拟机，分别担任citrix xendesktop桌面虚拟化环境的不同角色，如下：
	主机名
	主机IP
	类型说明
	操作系统

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4 测试目的
本次Citrix  xendesktop测试需要从以下几个方面进行测试验证：
· 业务应用系统在citrix虚拟桌面环境下是否正常运行；　
· Citrix xendesktp桌面虚拟化相对于windows RDP技术的差别；

· 用户通过citrix xendesktop访问业务应用时，在带宽占用、用户体验方面的验证；

· 数据安全性：通过授权，保证用户数据的安全性；
· Citirx xendesktop在管理方面的功能验证；

5 人员分工
· xxxIT人员：
· xxx公司：
本次测试由深圳Elink公司主导完成具体测试任务，xxx协助完成环境准备及测试验证工作：
	序号
	工作内容 
	责任人
	备注

	1
	测试方案确定
	
	

	2
	测试硬件准备
	
	

	3
	IP、网络端口申请、开放
	
	

	4
	测试环境搭建
	
	

	5
	测试环境优化
	
	

	6
	功能、性能测试
	
	

	7
	测试操作、数据采集
	
	


6 测试计划

[image: image2.png]5B

- RORERAE
STBELERER . a2
SwindowsAABARS BEHE

Erinzzicy
- REBH WAL
FRTISHAR « terninalserveriif
= BBE desktopRiA TP
AL
FEDesktopdif
Erngsisgeiha 23
- RAamhit
EAhd, HEAMRS
= PocRlSREIRS
HFRBLR

I

2 IfeA
1 IfF8
1 IfF8

T IfeA
1 IfF8
s IffE
1 IfF8

2 IfeA
z T8

8 IfeA
z Tff8
z Tff8
4 IfFE

2 IfeA
z T8

1 IfeA
1 I 8

FrigE ]

201155A30
01155H30
ERESIE)
20115F5A5H
201155H5H
01155H6E
11gsHE
20115F5A 160
igFsHeR
20115F5A 180
1gEsH1sE
01185H208
o18sH2E
201155300
201185H308
201156 A1R
2o1FEEHIR

FemkE e

20115F5A4R
01155H30
01155F4E
201155A 130
01155H5H
igFsH12R
o11gsH1E
20115 ATR
118sHITR
201155 H27R
0118sH19E
0115sH23R
ERESEE]
20115F5A310
RS
201156 A1R
2o1FEEHIR




7 测试内容及结果记录

7.1 功能测试

	分类
	测试事项
	测试结果

	功能测试
	业务应用是否能在桌面虚拟化环境正常运行
	正常运行

	
	User1用户属于Windows AD的xpgroup，user2属于win7group ，当使用user1登录xendesktop时，可使用xp操作系统，当使用user2登录时，可使用win7操作系统
	功能正常

	
	操作系统平滑升级迁移:

User1当前使用的是xp操作系统，将user1从windows AD的xpgroup组的成员中去掉，加入win7group组中，user1重新登录，当前即可使用win7操作系统。
	功能正常

	带宽占用测试
	从上海桌面终端，通过专线直接访问业务系统
	带宽占用：10—500Kbps

当执行数据查询操作时，网络带宽占用较大。

	
	从上海桌面终端，通过专线访问部署在深圳的citrix 桌面虚拟化环境，再访问业务系统
	带宽占用：30-110Kbps

	多媒体视频访问测试
	从上海桌面终端，通过RDP远程桌面访问，访问位于深圳的Win 7操作系统，并播放高清视频。
	播放有明显的停顿和视频不连续的现象。

	
	从上海桌面终端，通过Citrix xendesktop方式访问位于深圳的虚拟桌面Win 7操作系统，并播放高清视频
	同本地播放效果一样，播放流畅，没有停顿感

	访问速度测试
	从上海桌面终端，通过专线直接访问业务系统，进行数据查询操作的响应时间
	登录时间：7-10秒

基本查询\委托汇总查询 3-4秒，对网络质量要求高，当网络不稳定时，常会出现接收超时现象。

项目资产汇总操作： 6秒

	
	从上海桌面终端，通过专线访问部署在深圳的citrix 桌面虚拟化环境，再访问业务系统，进行数据查询操作的响应时间
	登录时间：1-2秒

基本查询\委托汇总查询 1秒

项目资产汇总操作：2秒

	数据安全性测试
	用户直接访问业务系统，测试数据是否导出到本地计算机
	用户可以导出业务数据到本地计算机；

	
	用户从通过Citrix　桌面虚拟化平台访问业务系统，测试数据是否导出到本地计算机
	通过citrix系统授权，可控制用户不能导出数据到本地计算机；


7.2 桌面虚拟化的管理测试

	分类
	测试事项
	测试结果
	备注

	桌面虚拟化管理模块架构设计
	桌面虚拟化管理模块架构设计是否具备冗余架构；
	支持
	桌面虚拟化管理模块的安全稳定性是决定系统正常工作的关键。

	桌面虚拟化管理模块对虚拟桌面的管理能力
	1、对虚拟化桌面的管理是否灵活，具有多个用户与桌面之间的对应设定关系；
	支持
	

	
	2、可根据不同的用户组规划不同的虚拟桌面组，实现统一管理的效果；
	支持
	

	虚拟桌面管理模块的策略设置
	1、是否可根据不同的虚拟桌面组制定不同的接入策略，或者多个策略。
	支持
	

	
	2、是否可根据不同的客户端源IP制定不同的策略。
	支持
	


另附：虚拟桌面系统的策略主要控制细节；
	控制点
	是/否支持
	备注

	1、客户端与虚拟桌面之间加密访问
	支持
	

	2、客户端与虚拟桌面之间的峰值带宽限制
	支持
	

	3、屏幕加速（屏幕图像的质量效果）
	支持
	通过开启屏幕加速可增加用户体验

	4、对音频设备的支持，包括声音质量
	支持
	

	5、对视频设备的支持
	支持
	

	6、USB外设支持
	支持
	

	7、客户端磁盘映射
	支持
	

	8、客户端磁盘USB映射即插即用
	支持
	

	9、剪贴板复制与粘贴
	支持
	既通过拷贝和粘贴将本机文字信息或者其它文件与虚拟桌面之间的直接交互。

	10、客户端打印机映射
	支持
	通过映射网络打印机实现虚拟桌面系统文件直接打印至客户端打印机上。



9

